

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลวง

รายชื่อผู้มาประชุม

	ที่
	ชื่อ - สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.


	นายกาหลง สุขโข
นางเยาวเรศ สนั่นวงศ์
นางสาวบังอร   อยู่ในธรรม
นายปริภัทร หิรัญ
นายชำนิ สิงขรบาท
นายวิชา วงษ์สารสิน
นางสาววิภารัตน์ นิยมรัตน์
นางสาวพรชญา ศรีแก้ว
นายทินกฤต มาประจักษ์
นายณัฐพล บุญทับ
นางสาวอัมพร ภูแก้ว
	ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หน.ฝ่ายอำนวยการ/รก.
หัวหน้าสำนักปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล
	กาหลง สุขโข
เยาวเรศ สนั่นวงศ์
บังอร อยู่ในธรรม
ปริภัทร หิรัญ
ชำนิ สิงขรบาท
วิชา วงษ์สารสิน
วิภารัตน์ นิยมรัตน์
พรชญา ศรีแก้ว
ทินกฤต มาประจักษ์
ณัฐพล บุญทับ
อัมพร ภูแก้ว
	




รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

	ที่
	ชื่อ - สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

	นายวันชัย อิงขนร
นายประมวล สุมิตร
นายณัทณพงศ์ อินทอง
นายศิรพงษ์ เผื่อนประไพ
นางสาวธวัลรัตน์ นามธรรม
นางเบญจมาศ สุขปิติ
นายภัทรเดช พวงแก้ว
นายภานุพันธ์ จินาวรณ์
นายภาณุพันธ์ ธาระเขตต์
นางสาวนิภาพร ขวัญเพชร
นายวิชชุ ใจตรง
นางประภาพร ภิรมย์ชม
	นายกเทศมนตรีตำบลพลวง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษา/รก.ผอ.กศ.
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
	วันชัย อิงขนร
ประมวล สุมิตร
ณัทณพงศ์ อินทอง
ศิรพงษ์ เผื่อนประไพ
ธวัลรัตน์ นามธรรม
เบญจมาศ สุขปิติ
ภัทรเดช พวงแก้ว
ภานุพันธ์ จินาวรณ์
ภาณุพันธ์ ธาระเขตต์
นิภาพร ขวัญเพชร
วิชชุ ใจตรง
ประภาพร ภิรมย์ชม
	



รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

	ที่
	ชื่อ - สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	๑.
	นายจารึก สุขโข

	สมาชิกสภาเทศบาล
	-
	ลาป่วย


-๒-

เวลา ๐๙.๐๐ น.		เปิดประชุม
			นายกาหลง สุขโข ประธานสภาเทศบาลตำบลพลวง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการยกมือ
มติที่ประชุม	มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
	๔.๑ ญัตติที่ ๑/๒๕๖๒
	เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธาน			ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ
นายกเทศมนตรี				ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลพลวง ได้รับอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ จากมติสภาเทศบาลตำบลพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ๒ ช่องทาง  บ้านคลองกระทิง ซอย ๒๒  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท) งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท
		ข้อเท็จจริง  
		เนื่องจาก กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ พบว่า มีการกัดเซาะริมตลิ่งเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องเสริมหินใหญ่ใต้ฐานท่อลอดเหลี่ยมและดาดกันเซาะ คสล.เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ประกอบกับกองช่างได้คำนวณตัวเลขในการนำเสนองบประมาณต่อสภาเทศบาลมีความคลาดเคลื่อน     กองช่างเทศบาลตำบลพลวง จึงได้ดำเนินการประมาณการและแก้ไขแบบแปลนเพิ่มเติม ทำให้รายละเอียดโครงการ แบบแปลน และวงเงินงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
-๓-

ประสิทธิผล จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลพลวง ยกเลิกโครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘9 (๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
ที่ประชุม			รับทราบ
ประธาน			มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม			ไม่มี
ประธาน		ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาการขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ๒ ช่องทาง  บ้านคลองกระทิง ซอย ๒๒  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท) งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม			มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์                                                                                                                                                 

๔.๒ ญัตติที่ 2/2562
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ๒ ช่องทาง บ้านคลอง
กระทิง ซอย ๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท) และ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง) งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
ประธาน 		ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงข้อกฎหมาย และสถานะการคลังและเงินสะสม
ของเทศบาล เพื่อประกอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
นางเบญจมาศ สุขปิติ	ขอชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบและสถานะคลังเทศบาล เพื่อประกอบในการพิจารณา
(ผู้อำนวยการกองคลัง) 	ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้
	๑. เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะทางการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือนำไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควร
	
-๔-

	พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว
	๒. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับ
	อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้
	๓. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ วรรค ท้ายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ ๒ ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
		๓.๑ สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ตามฐานะการคลัง
		๓.๒ สำรองจ่ายประจำที่ต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน
		๓.๓ สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ ๒ ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒
	๔. กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ดังนี้
		๔.๑ โครงการที่ดำเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
		๔.๒ โครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
	รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
		๔.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้
			๔.๓.๑ ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา
			๔.๓.๒ ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ทำฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึง
			๔.๓.๓ การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-๕-

			๔.๓.๔ การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น
			๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับ
	บริการขั้นพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ
			๔.๓.๖ ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่น สร้างปัญญาแห่งการเรียนรู้
			๔.๓.๗ ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน
			๔.๓.๘ ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว
			๔.๓.๙ การจัดให้มีการบำรุงรักษาสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
		๔.๔ ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
		การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายรัฐบาล
		จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลพลวงได้ดำเนินการตรวจสอบฐานะการคลังและความพร้อมในการดำเนินโครงการ ดังนี้
		๑. เป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลพลวง
		๒. เทศบาลตำบลพลวงมีความพร้อมด้านสถานที่ และเป็นโครงการหรือกิจการไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้ทำไว้แล้ว หรือที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้ดำเนินการแล้ว
		๓. เทศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่สามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี้
สถานะการคลัง
(1) ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน  ๒๖,๔๑๑,๖๗๖.๗๒ บาท
(2) ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้หลังจากพิสูจน์ยอดเงิน 
                                                     จำนวน   ๒๐,๓๓๒,๔๖๖.๓๕  บาท
	หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุทธบท ๑ หมู่ ๔   
    ตำบลพลวง	จำนวน     ๖๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท   
    โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุทธบท ๒ หมู่ ๔   
    ตำบลพลวง	จำนวน     ๙๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท
   -๖-

    โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด ๒ ช่องทาง บ้านคลองกระทิง หมู่ ๑๐ 
    ตำบลพลวง	จำนวน     ๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
	หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติแล้วเบิกจ่ายแล้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างธนาคาร ธกส.ลงคลองขนม หมู่ ๒ 
    ตำบลพลวง	จำนวน     ๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ (กันเงิน ๓ เดือน)
						      จำนวน   ๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก สำรองงบบุคลากร (กันเงิน ๓ เดือน) 	จำนวน  ๔,๙๐๙,๙๓๘.๐๐ บาท
หัก เงินฝากส่ง กสท.	จำนวน     ๖๐๔,๖๒๓.๗๖ บาท
หัก เงินสำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ %  	จำนวน     ๙๒๖,๑๙๐.๔๖ บาท
	(๓) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	
			                                               จำนวน    ๘,๓๓๕,๖๙๔.๖๑ บาท
	(๔) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     ๔.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
	     ๔.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙๐ (๑) และ (๒)
     ๔.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุม	รับทราบ 
ประธาน	ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอรายละเอียดและเหตุผลในการจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อ
	จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
(๑.)  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง บ้านคลองกระทิง ซอย 22 หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท) และ (ตามแบบเทศบาลตำบลพลวง) เป็นเงิน ๕๒๐,000 บาท 
นายกเทศมนตรี		ตามที่ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้เพียงพอที่จะนำไปใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้

-๗-

เส้นทางในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการ ดังนี้
(1.) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง บ้านคลองกระทิง  ซอย 
22 หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท) และ (ตามแบบเทศบาลตำบลพลวง) เป็นเงิน ๕๒๐,000 บาท 
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
ที่ประชุม		รับทราบ
ประธาน	ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  
นายภาณุพันธ์ ธาระเขตต์		เนื่องจาก กองช่างได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ พบว่า มี
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ) 	การกัดเซาะริมตลิ่งเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องเสริมหินใหญ่ใต้ฐานท่อลอดเหลี่ยมและดาดกัน 
	เซาะ คสล.เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ประกอบกับกองช่างได้คำนวณตัวเลขในการนำเสนองบประมาณต่อสภาเทศบาล มีความคลาดเคลื่อน กองช่าง     จึงได้แก้ไขประมาณการและแบบแปลนเพิ่มเติม ทำให้รายละเอียดโครงการ แบบแปลน และวงเงินงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี 
ประธาน	ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 
	๑ โครงการ เป็นเงิน เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
(1.)  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง  บ้านคลองกระทิง  
ซอย 22 หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท) และ (ตามแบบเทศบาลตำบลพลวง)  เป็นเงิน ๕๒๐,000 บาท 
โดยการยกมือ
มติที่ประชุม		มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์



-๘-

๔.๓ ญัตติที่ ๓/2562
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติตัดทอนงานจ้าง และตัดลดวงเงินการก่อสร้าง        ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลวง
ประธาน 		ขอเชิญนายกเทศมนตรี แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายกเทศมนตรี		ตามที่ เทศบาลตำบลพลวง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีคอนกรีตบล็อก เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 กำหนดเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา วันที่ 5 ตุลาคม 2562 และจะต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่ามีความขัดแย้งกันของแบบรูปรายการละเอียด คือ ความยาวของถนนตามสัญญา ระยะทาง 250 เมตร ขณะผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบและดำเนินโครงการในพื้นที่ วัดระยะความยาวของถนนจริงได้เพียง 147 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   จึงได้ออกสำรวจและตรวจงานจ้าง พบว่าระยะทางจริงมีเพียง ๑๔๗ เมตร  ตามที่ผู้ควบคุมงานได้แจ้งไว้ จึงนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับผู้ควบคุมงาน และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว และได้มีการคำนวณตัดทอนงานจ้างตามหลักวิชาการช่าง และเสนอขออนุมัติดำเนินการตัดทอนงานจ้าง และตัดลดวงเงินการก่อสร้าง ดังนี้
				1. ขออนุมัติตัดทอนงานจ้าง
- เนื้องานตามสัญญา คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนของ ทต.พลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย วงเงินตามสัญญา จำนวน 646,000 บาท (-หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)



-๙-

	- ขออนุมัติตัดทอนงานออกจากสัญญา คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1๐๓ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นเงิน ๒๖๖,๑๐๑.๔๓ บาท              (-สองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสามสตางค์-)
	- เนื้องานที่เหลือดำเนินการ คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนของ ทต.พลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 379,898.57 บาท             (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์-)
	๒. ขออนุมัติตัดลดวงเงินการก่อสร้างตามสัญญา จากเดิม ๖๔๖,๐๐๐ บาท (-หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) คงเหลือ ๓๗๙,๘๙๘.๕๗ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
	เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลพลวง ตัดทอนงานจ้าง และตัดวงเงินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลวง 
							ข้อระเบียบ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 97 (2) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
มาตรา 97 วรรคสาม การแก้ไขสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงไปพร้อมกัน
มาตรา 97 วรรคห้า ในกรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-๑๐-

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธาน	ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลในการพิจารณาอนุมัติตัดทอนงานจ้าง และตัดลดวงเงินการก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลวง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนของ ทต.พลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย วงเงินตามสัญญา จำนวน 646,000 บาท (-หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
		โดยการยกมือ
มติที่ประชุม		มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
	
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ 
๕.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ประธาน			ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวอัมพร ภูแก้ว	ด้วยเทศบาลตำบลพลวง จะจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหาร 
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)	สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ วิสัยทัศน์ ในการบริหารงานของเทศบาล พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จึงขอปรึกษาหารือสมาชิกสภาเทศบาลในการจัดทำโครงการดังกล่าว        ว่าจะดำเนินการในช่วงเวลาใด
นายวิชา วงษ์สารสิน	ขอเสนอความคิดเห็น ควรดำเนินการช่วงเดือนธันวาคม เหตุผลเพราะว่าต้น
(สมาชิกสภาเทศบาล)	เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ส่วนใหญ่ติดภารกิจดูแลพืชสวน และจัดเตรียมงานเทศกาล ทำให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการในต้นปีหน้าเป็นต้นไป
ประธาน	จากการปรึกษาหารือในที่ประชุม ได้ข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการจะแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม	รับทราบ
๕.๒ การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓
นางสาวอัมพร ภูแก้ว	ด้วยจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อหา
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)	รายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการ




-๑๑-

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ได้ขอให้เทศบาลตำบลพลวงจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๒ เล่ม โดยนำส่งที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสลากกาชาดให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม		รับทราบ
๕.๓ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพลวง
ประธาน			ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวนิภาพร ขวัญเพชร	เทศบาลตำบลพลวง ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)	พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๖ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศกำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้พนักงานสำรวจมีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการได้ และมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี จึงขอแจ้งขั้นตอนและแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมทราบ และขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจข้อมูลต่อไป 
ที่ประชุม	รับทราบ

ประธาน	มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี

ประธาน	เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลไม่มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุม บัดนี้ หมดวาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลวงแต่เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอขอบคุณครับ

เวลา ๑๒.๐๐ น.		ปิดการประชุม





        ลงชื่อ      อัมพร ภูแก้ว
     (นางสาวอัมพร ภูแก้ว)
                                      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพลวง		
                                                ผู้บันทึกการประชุม



-๑๒-






  ลงชื่อ  ชำนิ สิงขรบาท		        ลงชื่อ    จารึก สุขโข	        ลงชื่อ     ณัฐพล บุญทับ
       (นายชำนิ สิงขรบาท) 	               (นายจารึก สุขโข)		     (นายณัฐพล บุญทับ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม











                                                  ลงชื่อ   กาหลง สุขโข
 					    (นายกาหลง สุขโข)
      ประธานสภาเทศบาลตำบลพลวง
         ผู้รับรองรายงานการประชุม



































1. พื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชนและนำผลไปพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากการกำจัดขยะและน้ำเสียที่บำบัดแล้วรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ
2. เพื่อศึกษาวิจัยทางด้านสังคม อันได้แก่ รูปแบบของสังคมการประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาของโครงการฯ และนำผลไปประยุกต์ใช้สร้างแบบจำลองทางสังคม การประชาสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา ในแยกขยะก่อนทิ้งและการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ
3. เพื่อสร้างคู่มือและสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชน และการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมภายในโครงการ / แผนงานบริการเพื่อสังคม
1.  โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและกิจกรรมที่โครงการฯ ได้ดำเนินการขึ้น








































-สำรอง-
เทศบาลตำบลพลวง จึงได้เชิญผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลพลวง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๘ ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลวง ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านดินแดง ตำบลพลวง เป็นพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเข้าหลักเกณฑ์ จึงได้นัดประชุมเพื่อเชิญผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้ารับฟังรายละเอียดและแนวทางต่าง ๆ  ของโครงการ และขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านดินแดง ตำบลพลวง     ได้ลงมติเห็นชอบให้พื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พรรณพืช ฯลฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอมติเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป 

สมาชิกสภาเทศบาล		กระผมขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมเข้าร่วมโครงการ
	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพลวง ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรม          ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบมา แต่มีปัญหา และอุปสรรคจาก    บุคคลเพียงคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กระผมจึงขอปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการหาพื้นที่เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการ หรือเชิญผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ประชุมทำความเข้าใจต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
(สมาชิกสภาเทศบาล)		ดิฉันขอเสนอ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล หากมีความเห็นต่าง และไม่ทำ
	ความเข้าใจตรงกัน จะเกิดผลเสียในอนาคต เพราะการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ต้องมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จึงจะทำให้โครงการต่าง ๆ นั้น สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอพื้นที่ สปก. หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเป็น ตำบลพลวง เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะอีกหนึ่งแห่ง 

และเห็นควร แจ้งผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอีกครั้ง 












(๒) ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้หลังจากพิสูจน์ยอดเงิน 
                                                     จำนวน ๕๔,๕๖๓,๗๐๔.๙๐  บาท
บวก สินทรัพย์หมุนเวียน                          จำนวน       ๑๓,๕๐๐.๐๐  บาท
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	จำนวน ๑๑,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
		บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ  	จำนวน   ๓,๐๕๘,๑๘๙.๐๓ บาท
		บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม 	จำนวน ๑๙,๓๐๗,๘๗๕.๕๒ บาท
		เงินกู้ตามโครงการรักษาระดับราคาทุเรียน ปี ๒๕๔๖ 	
			จำนวน  ๑,๓๒๗,๑๗๔.๐๐ บาท	
		ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้	จำนวน ๑๘,๙๙๗,๙๖๖.๓๕  บาท
















รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2562 มีดังนี้
1. ใครมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
· สัญชาติไทย
· อายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยการลงทะเบียนช่วงต้นปี 2562 ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 (ผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้นๆ)
· ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ


